## Slide 1: Sprint reviews project smarties
Sprint 1: 2 t/m 6
Sprint 2: 7 t/m 14

## Slide 2: Sprint 1: Wat is gedaan deze sprint?
Het maken van een backlog: dia 3
Het maken van een figma design: dia 4
Het maken van een ERD: dia 5

## Slide 3: Planning:
Huidige backlog:

## Slide 4: Sprint 1: user story: Figma design link naar Figma design

## Slide 5: Het maken van een ERD:

## Slide 6: Wat ga ik volgende sprint doen?
Site maken:
  Het aanmaken van een site doe opgestart kan worden.
Log in en sign-up opzetten:
  Zorgen dat je een account kan aanmaken.
  Zorgen dat je kan inloggen op je account.
Database opzetten:
  Het opzetten van een database op basis van de ERD.
Toevoegen van admin specifieke features:
  De site veranderd op basis of de gebruiker een admin is.

## Slide 7: Sprint 2: wat is er deze sprint gedaan?
Site gemaakt: dia 8
Back-end opgezet: dia 9
Account sign up en login aangemaakt: dia 10 t/m 12
Admin versie gemaakt: dia 13

## Slide 8: Site aanmaken: userstory

## Slide 9: Back end opzetten: user story
ApplicationDbContect:
Table file voorbeeld:
Table file inrichting:

## Slide 10: Account sign-up user story

## Slide 11: Account sign-up background code:
Opzetten van input model:
Aanmaken van account met inputdata:

## Slide 12: Account login userstory

## Slide 13: Admin versie van de site userstory
Voor normale gebruikers:
Voor admins:
Hoe connectie gemaakt wordt
Hoe gecheckt word of je admin een bent

## Slide 14: Wat ga ik volgende sprint doen?
Sign-up aanpassen:
  Sign-up aanpassen van de basis template
User data halen uit de database:
  Ervoor zorgen dat ik user data kan laten zien op de site
Automatische rol aanmaker:
  Ervoor zorgen dat rollen automatisch worden aangemaakt met het maken van een account.